План відновлення після катастрофи (Disaster Recovery Plan)

TechFlow Solutions

Область застосування: цей план охоплює виробничу інфраструктуру, що складається з Django-застосунку, розгорнутого в кластері Amazon EKS, керованого через Terraform (IaC), Amazon ECR (реєстр образів) та Helm-чарти для розгортання.

# 1. Критичні системи та пріоритети відновлення

У цьому розділі визначено ключові компоненти інфраструктури, показник максимально допустимого часу простою (RTO) та допустимого обсягу втрати даних (RPO) для кожного з них.

| Система | Опис | RTO | RPO | Пріоритет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Amazon EKS кластер | Кластер Kubernetes, що виконує production pods Django-застосунку | 1 год | 15 хв | Критичний |
| Amazon RDS (PostgreSQL) | Основна база даних застосунку | 2 год | 5 хв | Критичний |
| Amazon ECR | Реєстр Docker-образів застосунку | 4 год | 24 год | Високий |
| Application Load Balancer / Ingress | Точка входу трафіку до кластера | 1 год | н/з | Критичний |
| Terraform state (S3 + DynamoDB lock) | Стан інфраструктури як коду | 4 год | 0 хв (версіонування S3) | Високий |
| CI/CD пайплайн (GitHub Actions) | Автоматизація збірки та деплою | 8 год | 24 год | Середній |
| DNS (Route 53) | Маршрутизація доменного імені до ALB | 1 год | н/з | Критичний |
| Моніторинг (CloudWatch/Prometheus) | Логи, метрики, алерти | 8 год | 1 год | Середній |

RTO (Recovery Time Objective) — максимальний прийнятний час простою системи з моменту інциденту до повного відновлення. RPO (Recovery Point Objective) — максимально допустимий обсяг даних (у часі), який компанія готова втратити.

# 2. Розподіл ролей і відповідальності (RACI)

R — Responsible (відповідальний за виконання), A — Accountable (несе кінцеву відповідальність), C — Consulted (консультує), I — Informed (інформується).

| Завдання | DevOps Lead | SRE / Chergovy | CTO | Support / Комунікації |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Виявлення та оцінка інциденту | R | A | I | I |
| Активація DRP | C | R/A | I | I |
| Відновлення EKS / вузлів | R | A | I | - |
| Відновлення бази даних (RDS) | A | R | I | - |
| Відновлення мережі / DNS / ALB | R | A | I | - |
| Комунікація з клієнтами | I | I | A | R |
| Комунікація з працівниками | I | C | A | R |
| Пост-інцидентний звіт | R | A | C | I |
| Тестування DRP (планове) | R | A | C | I |

# 3. Процедури реагування

## 3.1 Ідентифікація та оцінка інциденту

- Автоматичний алерт з CloudWatch/Prometheus або скарга користувача фіксується черговим SRE.

- Черговий підтверджує інцидент, перевіряючи health-check ендпоінти, статус подів (kubectl get pods) та доступність RDS.

- Визначається рівень серйозності (Severity 1–3) на основі впливу на критичні системи з розділу 1.

- Severity 1 (повний простій критичної системи) — негайна ескалація DevOps Lead та активація DRP.

Алерт / скарга

↓

Перевірка чергового SRE

↓

Класифікація Severity

↓

Рішення: активувати DRP?

## 3.2 Активація DRP

- DevOps Lead приймає рішення про офіційну активацію плану та повідомляє CTO.

- Створюється канал інцидент-менеджменту (Slack/Teams) для координації дій у реальному часі.

- Призначається Incident Commander (за замовчуванням — DevOps Lead) для всіх подальших рішень.

## 3.3 Відновлення критичних систем

Кластер EKS:

- Якщо пошкоджено вузли — масштабування Node Group або перезапуск через Terraform (terraform apply на модулі EKS).

- Якщо пошкоджено сам кластер — розгортання нового кластера з того ж Terraform-коду (IaC as backup) та застосування Helm-чартів.

База даних (RDS):

- Відновлення з останнього автоматичного snapshot або point-in-time recovery в межах RPO (5 хв).

- Перевірка цілісності даних перед перемиканням трафіку.

Мережа:

- Перевірка та відновлення конфігурації ALB/Ingress, оновлення DNS-записів у Route 53 за потреби.

Активація DRP

↓

Відновлення інфраструктури (Terraform)

↓

Відновлення даних (RDS snapshot)

↓

Перевірка health-check

↓

Перемикання трафіку

↓

Підтвердження стабільності

## 3.4 Комунікація

- Працівники: сповіщення у внутрішньому Slack-каналі протягом 15 хв після активації DRP.

- Клієнти: статус-сторінка (status page) оновлюється протягом 30 хв, з описом впливу без розкриття технічних деталей.

- Партнери/постачальники: індивідуальне повідомлення відповідальною особою Support, якщо інцидент впливає на інтеграції.

- Після відновлення — фінальне повідомлення про закриття інциденту та коротким поясненням причин.

# 4. Стратегії підтримки критичних функцій

## 4.1 Резервне копіювання та хмарні рішення

- Автоматичні snapshot бази даних RDS кожні 15 хвилин, зберігання 7 днів + щоденні бекапи на 35 днів.

- Terraform state зберігається у версійованому S3-бакеті з блокуванням через DynamoDB — захист від втрати або пошкодження стану інфраструктури.

- Docker-образи в ECR реплікуються у другий AWS-регіон (крос-регіональна реплікація) для швидкого відновлення.

## 4.2 Резервні канали зв'язку

- Основний канал: Slack. Резервний: телефонний дзвінок/SMS ключовим особам (список у Додатку А).

- Резервна статус-сторінка розміщена на окремому провайдері (незалежному від основної інфраструктури AWS).

## 4.3 Підтримка мінімального рівня операцій

- У разі недоступності основного регіону AWS — розгортання мінімальної конфігурації (read-only режим застосунку) у резервному регіоні.

- Пріоритет — відновлення критичних систем (розділ 1) перед сервісами середнього/низького пріоритету.

# 5. Тестування й оновлення DRP

| Вид перевірки | Періодичність | Відповідальний |
| --- | --- | --- |
| Tabletop-навчання (обговорення сценарію) | Раз на квартал | DevOps Lead |
| Технічне навчання (симуляція відмови поду/вузла) | Раз на півроку | SRE команда |
| Повне DR-навчання (перемикання на резервний регіон) | Раз на рік | DevOps Lead + CTO |
| Перевірка актуальності контактів і доступів | Щомісяця | Support |
| Оновлення самого документа DRP | Після кожного навчання або зміни інфраструктури | DevOps Lead |

# 6. Додатки

## Додаток А. Контактна інформація ключових осіб

| Роль | Ім'я | Контакт | Резервний контакт |
| --- | --- | --- | --- |
| DevOps Lead / Incident Commander | — | slack: @devops-lead | тел.: — |
| SRE черговий (on-call) | — | PagerDuty ротація | тел.: — |
| CTO | — | email: — | тел.: — |
| Support Lead | — | slack: @support-lead | тел.: — |

## Додаток Б. Локації резервних копій та обладнання

- RDS snapshots: AWS регіон eu-central-1 (основний), реплікація в eu-west-1 (резервний).

- Terraform state: S3 bucket з версіонуванням, регіон eu-central-1.

- ECR образи: реплікація у eu-west-1.

- Резервне обладнання: не застосовується (повністю хмарна інфраструктура на AWS).

## Додаток В. Інструменти моніторингу, резервного копіювання й тестування

- Моніторинг: Amazon CloudWatch, Prometheus + Grafana.

- Резервне копіювання: AWS Backup, RDS automated snapshots.

- Інфраструктура як код: Terraform (модулі S3 backend, VPC, ECR, EKS).

- Розгортання: Helm charts, GitHub Actions (CI/CD).

- Тестування DRP: AWS Fault Injection Simulator (симуляція відмов), chaos-mesh (опціонально).